# Minuta de Reunión

* No: 04
* Proyecto: SelfManagement
* Fecha: 27/09/2010
* Clasificación: Reunión Formal

## Participantes

* Alejandro Molinari (Cliente | Product Owner) – [amolinari@gmail.com](mailto:amolinari@gmail.com)
* Jonathan Levy (Equipo de Trabajo) – [ingevy@gmail.com](mailto:ingevy@gmail.com)
* Juan Pablo Pérez Perri (Equipo de Trabajo) – [juanperezperri@gmail.com](mailto:juanperezperri@gmail.com)
* Esteban Lopez (Equipo de Trabajo) – [estelop@gmail.com](mailto:estelop@gmail.com)
* Mariano Converti (Equipo de Trabajo) – [mariano.converti@gmail.com](mailto:mariano.converti@gmail.com)

## Objetivos

* Presentar todos los mockups de SelfManagement y validarlos.
* Usar la pantalla de Alta de campañas a fin de validar UATs.
* Presentar el Plan de Proyecto y métricas.
* Acordar algunas cuestiones sobre el sistema. Cerrar dudas del equipo de trabajo sobre el mismo.
* Recibir feedback del ayudante acerca de estos temas.
* Establecer con Alejandro la fecha de finalización del próximo sprint (debido al feriado del lunes 11 de octubre).

## Agenda

* El equipo de trabajo presentará las UATs a validar en la presentación del alta de campañas.
* Se utilizará la pantalla de Alta de Campañas a fin de validar las UATs.
* Presentar el estado de las métricas a fin de mostrar avances y mostrar el Plan de Proyecto.
* Alejandro brindará feedback al equipo acerca del contenido de lo presentado.
* Se acordarán algunas cuestiones sobre el negocio del proyecto.
* El ayudante determinará cuál será el contenido de la siguiente entrega del día Lunes 2010-10-04.

## Acuerdos

* Cada campaña puede tener más de un supervisor (validado con Carolina y Alejandro).
* Todas las máquinas que accedan al SelfManagement tendrán instalado el browser Mozilla Firefox versión 3.6.10, y utilizarán el mismo para accederlo.
* Para mayor utilidad en la trazabilidad, en los commits al repositorio se colocará: “ID\_STORY – descripción – Link al wolof”.
* Se quitará el link “Iniciar Sesión” de la pantalla de Log-in.
* En el alta de campañas, si el cliente ingresado no existe, el mismo es creado. Se validó con Alejandro y dio el OK para hacerlo así por ahora (se analizará si se hará el ABM de clientes, en caso afirmativo se realizará en el último sprint).
* Para el próximo sprint se realizarán los cálculos al día actual de algunas métricas (a definir). No interesarán los gráficos, mostrar el resultado analítico.
* Para el próximo sprint se deberá procesar al menos un archivo de entrada.
* Se considera que el próximo sprint dura 3 semanas (debido al feriado del lunes 11 de octubre), salvo nueva notificación que indique otra fecha.

## Compromisos

* Corregir los UATs que no tuvieron resultado satisfactorio en la primer entrega formal.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
  + Validación: Alejandro Molinari.
* Presentar la métrica de CodeCoverage para la próxima reunión formal.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
  + Validación: Alejandro Molinari.
* Llevar un control de bugs, y presentarlos antes de una reunión formal.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
  + Validación: Alejandro Molinari.
* Enviar por mail a Alejandro el alcance del Sprint 2, incluyendo la posibilidad de agregar más de un supervisor por campaña.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
* Enviar por mail a Alejandro el link al repositorio.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.

## Notas

N / A

Alejandro Molinari

Cliente | Product Owner