# Minuta de Reunión

* No: 08
* Proyeto: SelfManagement
* Fecha: 01/11/2010
* Clasificación: Reunión formal

## Participantes

* Alejandro Molinari (Cliente | Product Owner) – [amolinari@gmail.com](mailto:amolinari@gmail.com)
* Jonathan Levy (Equipo de Trabajo) – [ingevy@gmail.com](mailto:ingevy@gmail.com)
* Juan Pablo Pérez Perri (Equipo de Trabajo) – [juanperezperri@gmail.com](mailto:juanperezperri@gmail.com)
* Esteban Lopez (Equipo de Trabajo) – [estelop@gmail.com](mailto:estelop@gmail.com)
* Mariano Converti (Equipo de Trabajo) – [mariano.converti@gmail.com](mailto:mariano.converti@gmail.com)

## Objetivos

* Presentar la nueva funcionalidad desarrollada
  + Mostrar el procesamiento del archivo human force.
  + Ver pantalla de agente, con las métricas al día de hoy junto con los gráficos y cálculo de sueldo con horas extras.
  + Validar las UATs para estas funcionalidades.
* Presentar análisis sobre los errores que pueden presentar los archivos que alimentan al sistema.
* Acordar con Alejandro la duración del próximo sprint.
* Acordar con Alejandro el contenido del próximo sprint.

## Agenda

* El equipo de trabajo mostrará el procesamiento del archivo human force para dar de alta usuarios en el sistema.
* Se mostrará el correcto funcionamiento de este proceso, validando las UATs correspondientes.
* El equipo de trabajo mostrará la pantalla de agentes con las métricas al día de hoy junto con los gráficos indicando los niveles establecidos para cada métrica y la tendencia del agente. Además se mostrará la información referente al sueldo del agente (horas extras realizadas, horas extras proyectadas, sueldo total proyectado, etc.)
* Se validarán las UATs diseñadas para cubrir las funcionalidades anteriormente mencionadas.
* Se acordará con Alejandro cuál será el contenido y fecha de la siguiente entrega.
* Se presentará el estado de las métricas a fin de mostrar avances.
* Alejandro brindará feedback al equipo acerca del contenido de lo presentado.

## Acuerdos

* Preocuparse por que el sistema sea sólido, encontrar y plantear los problemas del negocio que no se están cubriendo.
* Agregar algún semáforo o señal en la pantalla de agentes que indique el nivel alcanzado hasta el momento por el agente.
* Se implementarán 3 métricas más a elección (la única condición es que se procese el archivo QA).
* Se implementará la pantalla que lista las campañas y la que muestra el estado de las métricas de una campaña particular.
* Para las siguientes entregas demostrar que los resultados obtenidos no son al azar. Hacer un análisis de los datos y los resultados que deben obtenerse.

## Compromisos

* Implementar 3 métricas adicionales a elegir. Deben incluir el procesamiento del archivo QA.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
* Agregar a la pantalla de agentes una forma de indicar el nivel alcanzado hasta el momento por el agente.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
* Implementar la pantalla que lista las campañas y la que muestra el estado de las métricas de una campaña particular.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
* Diseñar las pruebas de aceptación necesarias para cubrir la nueva funcionalidad acordada.
  + Responsable: Equipo de Trabajo.
  + Validación: Alejandro Molinari.

## Notas

N / A

Alejandro Molinari

Cliente | Product Owner