# Lecciones aprendidas

* No: 05
* Proyeto: SelfManagement
* Fecha: 25/11/2010
* Sprint: 5/5

## Participantes

* Jonathan Levy (Equipo de Trabajo) – [ingevy@gmail.com](mailto:ingevy@gmail.com)
* Juan Pablo Pérez Perri (Equipo de Trabajo) – [juanperezperri@gmail.com](mailto:juanperezperri@gmail.com)
* Esteban Lopez (Equipo de Trabajo) – [estelop@gmail.com](mailto:estelop@gmail.com)
* Mariano Converti (Equipo de Trabajo) – [mariano.converti@gmail.com](mailto:mariano.converti@gmail.com)

## Cosas a mejorar:

## Existen riesgos que fueron planteados en el inicio del proyecto, hoy con una tendencia en baja de la exposición, aunque aun no son cerrados definitivamente.

## Cosas que se hicieron bien:

* Se puso nuevamente disponible la versión on-line del SelfManagement para ser accedida vía web y que el cliente pueda verificar la entrega formal.
* Aún siendo un sprint de 10 días (5 menos que las anteriores) se distribuyó correctamente el tiempo dedicado por el equipo de trabajo.

## Cosas a seguir haciendo:

* Validar y verificar cuestiones del negocio del proyecto.
* Recordar o confirmar con el cliente el compromiso de trabajo para cada sprint en la reunión inmediatamente anterior a la Review.
* Mantener actualizada la documentación del proyecto. Que no presente diferencias entre los artefactos o métricas elegidas (puntos estimados en el sprint backlog contra el burndown chart por ejemplo).
* Corregir las cosas que no funcionaron correctamente en la entrega anterior y presentarlas en la siguiente reunión que se tenga (no necesariamente esperar hasta la Review).
* Seguir utilizando el control de las horas realmente utilizadas en cada user story.
* Correcta distribución de tareas entre los miembros del equipo.